ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 г.) |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543 "Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| Дата утверждения корректировки инвестиционной программы | Приказ от 30 ноября 2016 г. № 453 "О внесении изменений в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543" Приказ от 17 марта 2017 г. № 91 «О внесении изменений в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543» |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" с корректировками | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения новых (реконструируемых) объектов капитального строительства (строительных площадок, земельных участков) |  |
|  | Обеспечение надежного (бесперебойного), качественного и доступного предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребностям муниципальных образований Ставропольского края, обслуживаемых ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" |  |
|  | Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Ставропольского края, в том числе путем привлечения инвестиций. |  |
| Наименование органов местного самоуправления, согласовавших инвестиционную программу | Администрация города Георгиевска Ставропольского края | 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1, e-mail: adm_geo@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края | 357834, с. Краснокумское, ул. Кирова, 18, e-mail: admin_kras@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края | 356880, г. Нефтекумск микрорайон 2, дом 14, e-mail: admneftekumsk@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края | 357373, ст-ца Боргустанская, ул. Красная, 144, e-mail: adm@borgustanskaya.ru |
|  | Администрация Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357361, с. Винсады, ул. Ленина, 29, e-mail: admvinsady@mail.ru |
|  | Администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357350, ст. Ессентуская, ул. Гагарина, д.101, e-mail: deputat-sel@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357375, пос. Нежинский, 56/1, e-mail: nejinsky1@yandex.ru |
|  | Администрация Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357362, с. Новоблагодарное, ул. Ленина, 54, e-mail: admnov@inbox.ru |
|  | Администрация муниципального образования Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357371, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, 62, тe-mail: podkumokadm@mail.ru |
|  | Администрация Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357355, пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 2, e-mail: admopss@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357390, ст-ца Суворовская, ул. Советская, 19, e-mail: admin-suvorovskaya@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357360, пос. Санамер, ул. Полевая, 20, e-mail: sanamer@list.ru |
|  | Администрация муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357372, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, e-mail: admin1straciy@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края | 356240, г.Михайловск, ул.Ленина, 98, e-mail: mihailovsk@mihailovsk-city.ru |
|  | Администрация города Ессентуки Ставропольского края | 357600, г. Есcентуки, ул. Вокзальная, д.3а, e-mail: adm-essentuki@yandex.ru |
|  | Администрация города - курорта Железноводска Ставропольского края | 357400, г. Железноводск, ул. Калинина 2, e-mail: admzhv@mail.ru |
|  | Администрация города - курорта Кисловодска Ставропольского края | 357700, город-курорт Кисловодск пр. Победы, 25, e-mail glava1@bk.ru |
|  | Администрация города Пятигорска Ставропольского края | 357500, г.Пятигорск, ул.Ленина пл. д.2, e-mail: jkh_5gorsk@mail.ru |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2015-2019 г.г. |  |

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (с корректировкой 2016 г.)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования мероприятий с учетом НДС. Объем финансирования мероприятий, по которым утверждена плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке с учетом НДС и налога на прибыль, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 2016 год | период 2015-2016 г.г. * | 2017 год | 2018 год | 2019 год | период 2017-2019 г.г | Всего |  |
| Водоснабжение, всего, в т.ч. | 4 960,569 | 33 360,151 | 38 320,720 | 62 828,164 | 180 507,658 | 110 960,422 | 354 296,244 | 392 616,964 |  |
| Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства заявителей | 2 264,867 | 6 829,818 | 9 094,685 | 6 420,173 | 9 182,606 | 87 772,260 | 103 375,039 | 112 469,724 | Всего, в том числе |
|  | 2 264,867 | 6 829,818 | 9 094,685 | 0,000 | 7 021,652 | 0,000 | 7 021,652 | 16 116,337 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
|  |  |  | 0,000 | 6 420,173 | 2 160,954 | 87 772,260 | 96 353,387 | 96 353,387 | собственные средства предприятия (амортизация, прибыль) |
| Мероприятия по строительству новых иных объектов водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства заявителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 043,709 | 0,000 | 3 043,709 | 3 043,709 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения их пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства заявителей | 2 695,702 | 26 402,959 | 29 098,661 | 56 407,991 | 168 210,896 | 23 188,162 | 247 807,049 | 276 905,710 | Всего, в том числе |
|  | 2 695,702 | 26 402,959 | 29 098,661 | 14 759,157 | 90 516,825 | 6 103,030 | 111 379,012 | 140 477,673 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
|  |  |  |  | 41 648,834 | 77 694,071 | 17 085,132 | 136 428,037 | 136 428,037 | собственные средства предприятия (амортизация, прибыль) |
| Мероприятия по осуществлению подключений (технологических присоединений) водопроводных сетей объектов капитального строительства заявителей к централизованным системам водоснабжения | 0,000 | 127,374 | 127,374 | 0,000 | 70,447 | 0,000 | 70,447 | 197,821 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Водоснабжение, всего, в т.ч. | 4 960,569 | 33 360,151 | 38 320,720 | 62 828,164 | 180 507,658 | 110 960,422 | 354 296,244 | 392 616,964 |  |
| плата за подключение (технологическое присоединение) | 4 960,569 | 33 360,151 | 38 320,720 | 14 759,157 | 100 652,633 | 6 103,030 | 121 514,820 | 159 835,540 |  |
| собственные средства предприятия (амортизация, прибыль) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 069,007 | 79 855,025 | 104 857,392 | 232 781,424 | 232 781,424 |  |

* в период 2015-2016 г.г. источником финансирования всех мероприятий предусматривалась плата за подключение (технологическое присоединение)

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы (с корректировкой 2016 г.)

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Плановые значения показателей качества объектов централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,03% | 0,38% | 0,38% | 0,36% | 0,36% |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,07% | 0,58% | 0,58% | 0,56% | 0,56% |
| Плановые значения показателей надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения: количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 45,63% | 37,29% | 37,28% | 37,27% | 37,27% |
| Удельный расход электрической энергии, на единицу объема реализованной воды (кВт.ч/м3) | 1,700 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,699 |

Внесение изменений в инвестиционную программу (с корректировкой 2016 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия в утвержденной инвестиционной программе (с корректировкой 2016 г.) | Изменения |
| --- | --- | --- |
|  | № 12 Проектирование и строительство резервуара объемом 3000 м3 в г.Кисловодске, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске на земельном участке, отведенном под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина в г.Кисловодске (многоквартирные жилые дома) | Исключено мероприятие № 12 – основание: Постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 15.02.2017 № 107 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Кисловодска от 29.02.2016 № 166 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Кисловодска от 28.02.2014 № 182 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |