ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы (с корректировкой 2016 г.) |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543 "Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы" |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| Дата утверждения корректировки инвестиционной программы | Приказ от 30 ноября 2016 г. № 453 "О внесении изменений в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы, утвержденную приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 543" |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" с корректировками | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения новых (реконструируемых) объектов капитального строительства (строительных площадок, земельных участков) |  |
|  | Обеспечение надежного (бесперебойного), качественного и доступного предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребностям муниципальных образований Ставропольского края, обслуживаемых ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" |  |
|  | Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Ставропольского края, в том числе путем привлечения инвестиций. |  |
| Наименование органов местного самоуправления, согласовавших инвестиционную программу | Администрация города Георгиевска Ставропольского края | 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1, e-mail: adm_geo@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края | 357834, с. Краснокумское, ул. Кирова, 18, e-mail: admin_kras@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края | 356880, г. Нефтекумск микрорайон 2, дом 14, e-mail: admneftekumsk@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края | 357373, ст-ца Боргустанская, ул. Красная, 144, e-mail: adm@borgustanskaya.ru |
|  | Администрация Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357361, с. Винсады, ул. Ленина, 29, e-mail: admvinsady@mail.ru |
|  | Администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357350, ст. Ессентуская, ул. Гагарина, д.101, e-mail: deputat-sel@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357375, пос. Нежинский, 56/1, e-mail: nejinsky1@yandex.ru |
|  | Администрация Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357362, с. Новоблагодарное, ул. Ленина, 54, e-mail: admnov@inbox.ru |
|  | Администрация муниципального образования Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357371, пос. Подкумок, ул. Ессентукская, 62, тe-mail: podkumokadm@mail.ru |
|  | Администрация Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357355, пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 2, e-mail: admopss@yandex.ru |
|  | Администрация муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357390, ст-ца Суворовская, ул. Советская, 19, e-mail: admin-suvorovskaya@rambler.ru |
|  | Администрация муниципального образования Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357360, пос. Санамер, ул. Полевая, 20, e-mail: sanamer@list.ru |
|  | Администрация муниципального образования Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края | 357372, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, e-mail: admin1straciy@mail.ru |
|  | Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края | 356240, г.Михайловск, ул.Ленина, 98, e-mail: mihailovsk@mihailovsk-city.ru |
|  | Администрация города Ессентуки Ставропольского края | 357600, г. Есcентуки, ул. Вокзальная, д.3а, e-mail: adm-essentuki@yandex.ru |
|  | Администрация города - курорта Железноводска Ставропольского края | 357400, г. Железноводск, ул. Калинина 2, e-mail: admzhv@mail.ru |
|  | Администрация города - курорта Кисловодска Ставропольского края | 357700, город-курорт Кисловодск пр. Победы, 25, e-mail glava1@bk.ru |
|  | Администрация города Пятигорска Ставропольского края | 357500, г.Пятигорск, ул.Ленина пл. д.2, e-mail: jkh_5gorsk@mail.ru |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2015-2019 г.г. |  |

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы (с корректировкой 2016 г.)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования мероприятий с учетом НДС. Объем финансирования мероприятий, по которым утверждена плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке с учетом НДС и налога на прибыль, тыс.рублей. В ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | Период 2015-2016 г.г. * | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Период 2017-2019 г.г | Всего |  |
| Водоотведение, всего, в т.ч. | 3 251,679 | 23 046,925 | 26 298,604 | 52 681,600 | 42 656,716 | 70 808,289 | 166 146,605 | 192 445,209 |  |
| Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства заявителей | 0,000 | 5 904,295 | 5 904,295 |  | 6 080,817 |  | 6 080,817 | 11 985,112 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоотведения для увеличения их пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства заявителей | 2 318,979 | 7 894,796 | 10 213,775 | 41 994,444 | 24 869,829 | 59 210,520 | 126 074,793 | 136 288,568 | Всего, в том числе |
|  | 2 318,979 | 7 894,796 | 10 213,775 | 26 976,384 | 11 982,479 | 34 372,398 | 73 331,261 | 83 545,036 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
|  |  |  |  | 15 018,060 | 12 887,350 | 24 838,122 | 52 743,532 | 52 743,532 | собственные средства предприятия (амортизация, прибыль) |
| Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) для увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов капитального строительства заявителей | 932,700 | 9 156,647 | 10 089,347 | 10 687,156 | 11 542,755 | 11 597,769 | 33 827,680 | 43 917,027 | Всего, в том числе |
|  | 932,700 | 9 156,647 | 10 089,347 | 7 669,120 | 9 893,790 | 9 861,409 | 27 424,319 | 37 513,666 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
|  |  |  |  | 3 018,036 | 1 648,965 | 1 736,360 | 6 403,361 | 6 403,361 | собственные средства предприятия (амортизация, прибыль) |
| Мероприятия по осуществлению подключений (технологических присоединений) канализационных сетей объектов капитального строительства заявителей к централизованным системам водоснабжения | 0,000 | 91,187 | 91,187 | 0,000 | 163,315 | 0,000 | 163,315 | 254,502 | плата за подключение (технологическое присоединение) |
| Водоотведение, всего, в т.ч. | 3 251,679 | 23 046,925 | 26 298,604 | 52 681,600 | 42 656,716 | 70 808,289 | 166 146,605 | 192 445,209 |  |
| плата за подключение (технологическое присоединение) | 3 251,679 | 23 046,925 | 26 298,604 | 34 645,504 | 28 120,401 | 44 233,807 | 106 999,712 | 133 298,316 |  |
| собственные средства предприятия (амортизация, прибыль) |  |  |  | 18 036,096 | 14 536,315 | 26 574,482 | 59 146,893 | 59 146,893 |  |

* в период 2015-2016 г.г. источником финансирования всех мероприятий предусматривалась плата за подключение (технологическое присоединение)

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы (с корректировкой 2016 г.)

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Плановые значения показателей очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 9,00% | 3,20% | 5,21% | 3,50% | 3,50% |
| Плановые значения показателей надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| Фактические и прогнозные значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения: количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети (ед./км) | 8,65 | 8,80 | 8,78 | 8,75 | 8,75 |
| Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на единицу объема реализации услуг водоотведения (кВт.ч/м3) | 0,830 | 0,892 | 0,891 | 0,890 | 0,890 |

Внесение изменений в инвестиционную программу (с корректировкой 2016 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия в утвержденной инвестиционной программе | Изменения вносимые в результате корректировки |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия 1 блока |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 129. | Модернизация ОСК г. Нефтекумск | Исключено |
| 130. | Модернизация ОСК п. Затеречный | Исключено |
| 131. | Реконструкция ОСК г. Михайловск, с увеличением производительности с 12600 м3/сут. до 25000 м3/сут. | Изложено в новой редакции (мероприятие № 44) |
| 132. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина от N 2 до ул. Рылеева г. Георгиевск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 37) |
| 133. | Реконструкция загородного канализационного коллектора по ул. Российская от ул. Школьная до N 2 с. Краснокумское Георгиевского района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 37) |
| 134 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Российской с. Краснокумское Георгиевского района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 37) |
| 135. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой напорного канализационного коллектора в с. Краснокумское Георгиевского района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 37) |
| 136. | Реконструкция напорного канализационного коллектора - пос. Иноземцево г.Железноводск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 38) |
| 137. | Реконструкция канализационной сети пос. Капельница до насосной станции г.Железноводск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 38) |
| 138. | Реконструкция канализационной сети квартал 32Б пос. Иноземцево г.Железноводск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 39) |
| 139. | Реконструкция канализационной сети ул. Октябрьская 3 г.Железноводск | Исключено |
| 140. | Реконструкция канализационного коллектора Конзавод - межгородской коллектор г.Железноводск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 40) |
| 141. | Реконструкция канализационного коллектора в западной части города Железноводска | Изложено в новой редакции (мероприятие № 41) |
| 142. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по пр. Победы от дома связи до МГК г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 143. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Озерной от ул. Кутузова до госпиталя "Велинград" г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 43) |
| 144. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора от ул. Фоменко до МГК г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 145. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Чехова от ул. Пороховой до МГК г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 146. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора протяженностью 2 км. от КНС "Римгорская" вдоль русла реки Подкумок до ПК-1 МГК г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 43) |
| 147. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по ул. Озерной от Комсомольского парка до коллектора д-400 мм в пойме реки Аликоновка г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 43) |
| 148. | Реконструкция канализационной сети Д-500 мм от ул. Фоменко до ул. Пороховой г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 149. | Реконструкция канализационного дюкера Д-2 x 150 мм по ул. Белорусской от пр. Победы до ул. Станичная г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 150. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Желябова от пр. Дзержинского до пр. Ленина г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 151. | Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Замковой от ТЗХ до ул. Мичурина вдоль реки Аликоновка г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 43) |
| 152. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Чкалова от ул. Красноармейской до ул. Октябрьской г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 153. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Гагарина от ул. Кабардинской до пр. Мира г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 154. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Прудной от N 99 до N 1 г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 155. | Реконструкция канализационной сети Д-150 мм по ул. Седлогорской г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 156. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по пр. Ленина от ул. Урицкого N 12 до Желябова г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 157. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Железнодорожной от N 28 до сборного колодца г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 158. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. С. Перовской от сан. "Смена" до пр. Ленина г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 159. | Реконструкция канализационной сети Д-150 мм по пер. Пикетному г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 160. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Лермонтова г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 161. | Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Семашко от пр. Ленина до Вокзальной г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 162. | Реконструкция канализационного дюкера Д-2 x 200 мм по ул. Набережной до предприятия "Теплосеть" г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 43) |
| 163. | Реконструкция канализационной сети Д-150 - 200 мм по ул. Березовской от N 62 до N 49 г.Кисловодск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 42) |
| 164. | Реконструкция канализационных сетей ст. Ессентукской Предгорного района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 45) |
| 165. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в восточной части ст. Ессентукская до МГК с переходом через р. Подкумок Предгорного района | Исключено |
| 166. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в западной части ст. Ессентукская до МГК с переходом через р. Подкумок Предгорного района | Исключено |
| 167. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационной сети микрорайона N 12 с подключением в проектируемый коллектор по ул. Гагарина Предгорного района | Исключено |
| 168. | Реконструкция канализационных сетей пос. Нежинский Предгорного района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 45) |
| 169. | Реконструкция канализационных сетей пос. Ясная Поляна Предгорного района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 45) |
| 170. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора по улицам Новая, Кольцевая, Российская, Спортивная, пер. Центральная Предгорного района | Исключено |
| 171. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой канализационного коллектора в новых микрорайонах пос. Ясная Поляна Предгорного района | Исключено |
| 172. | Развитие систем дождевой (ливневой) канализационной сети пос. Ясная Поляна Предгорного района | Исключено |
| 173. | Реконструкция канализационных сетей пос. Пятигорский Предгорного района | Исключено |
| 174. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой централизованной системы канализации и очистных сооружений пос. Пятигорский Предгорного района | Исключено |
| 175. | Реконструкция канализационных сетей пос. Подкумок Предгорного района | Исключено |
| 176. | Реконструкция канализационной сети с. Винсады Предгорного района | Изложено в новой редакции (мероприятие № 45) |
| 177. | Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора д. 300 мм по пер. Советскому до ул. Гагарина г.Михайловск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 44) |
| 178. | Развитие систем централизованного водоотведения с прокладкой напорного коллектора от канализационно-насосной станции до очистных сооружений г. Михайловск | Изложено в новой редакции (мероприятие № 44) |
|  | Строительство канализационных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 250мм, протяженностью 820 м, в г.Железноводске от действующего междугороднего канализационного коллектора Железноводск-Минеральные Воды до земельного участка на котором размещается Объект № 1409 , с целью обеспечения возможности подключения Объекта № 1409 "Южное региональное пограничное управление ФСБ России, Региональная служба специального назначения г.Железноводск" в районе станции "Бештау" к централизованной системе водоотведения | Включено (мероприятие № 35) |
|  | Проектирование и строительство канализационных сетей диаметром 200мм из полиэтиленовых труб, протяженностью 750 м, в г.Кисловодске по ул.Катыхина от действующей сети канализации диаметром 200мм, расположенной в районе жилого дома № 175 по ул.Катыхина до земельного участка, отведенного под строительство микрорайона в районе жилого дома № 179 по ул.Катыхина, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г.Кисловодске "Многоквартирные жилые дома в районе ул.Катыхина, 179" | Включено (мероприятие № 36) |
|  | Мероприятия по осуществлению врезки канализационной сети объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс" (СОК) в г.Буденновске по смежеству с территорией парка имени 200-летия г.Буденновска (заявитель ООО "Ставролен") | Включено (мероприятие № 46) |
|  | Мероприятия по подключению объекта "Главная насосная станция" (заявитель ЗАО "Лира") по адресу Предгорный район, в границах земель ООО "Агрофирма" "Пятигорье" на земельном участке с кадастровым № 26:29091002:208 | Включено (мероприятие № 47) |
|  | Мероприятия в г.Железноводске, пос.Иноземцево, пос.Капельница, по осуществлению врезки канализационной сети объекта в существующую канализационную сеть (с обустройством дополнительной приемной камеры с участком канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 300мм, протяженностью 16 м), с целью обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства в Железноводск, пос.Иноземцево, пос.Капельница Жилого комплекса "ПОЭМА-СИТИ" | Включено (мероприятие № 48) |
| Мероприятия 2 блока |  |  |
| 207 - 229 | Строительство трубопроводов водоотведения до точки технологического присоединения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, КМВ ОСК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Курской РВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Труновский МРВК) | Исключено |
| Мероприятия 4 блока |  |  |
| 259-282 | Модернизация сетей водоотведения (Александровский МРВК, Андроповский МРВК, Апанасенковский МРВК, Арзгирский МРВК, Благодарненский МРВК, Буденновский МРВК, Георгиевский МРВК, Георгиевский "Сельводоканал", Ессентукский ВК, Железноводский ВК, Изобильненский ВК, Ипатовский МРВК, Кисловодский ВК, КМВ ОСК, Кочубеевский РВК, Кубанские ОСВ, Курской РВ, Минераловодский ВК, Нефтекумский ВК, Новоалександровский ВК, Пятигорский ВК, Светлоградский МРВК, Сенгилеевский МРВК, Труновский МРВК) | Исключено |